**SICITA**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 02**

**14/11/2021, 10 am**

**SPRINT No. \_\_2\_ SEMANA No. \_\_2\_**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Seguimiento a tareas

1. Dificultades presentadas

1. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

1. **trabajo realizado**
2. Se procede con la generación de las validaciones iniciales en cada una de las activity., casos como campos en blanco o marcaciones en pantalla
3. se realiza reunión inicial el día miércoles 10 de nov ,con el integrante Julian Gonzales , se envía la documentación al tutor por la herramienta Whatsapp
4. se avanza con el backend , se finalizan todas las rutas de las colecciones de la herramienta, se crean los modelos, los controller y las rutas. Para cada colección se aplica el CRUD correspondiente
5. La mayor dificultad es el tiempo del desarrollo de las actividades
6. Se ha tratado de mejorar la presentación de las Activity’s y las validaciones iniciales, antes de realizar la conexión con la base de datos

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Validaciones de reglas de negocios adicionales | Giovanny Mauricio Agudelo | 14/11/2021 |
| Ajustes para Activity’s | Julian Gonzales | 14/11/2021 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ASISTENTES**

Giovanny Mauricio Agudelo (Scrum Master)

Giovanny Mauricio Agudelo (Product owner)

Giovanny Mauricio Agudelo (Development Team)

Giovanny Mauricio Agudelo (Development Team)

Giovanny Mauricio Agudelo (Development Team)