**SICITA**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 02**

**14/11/2021, 11:00 AM**

**SPRNT No. \_2\_ SEMANA No. \_\_3\_**

**PUNTOS**

* Qué cosas han funcionado bien.
* Cuales hay que mejorar.
* Qué cosas quiere probar hacer en la siguiente iteración.
* Qué ha aprendido.
* Cuales son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente

**DESARROLLO**

* Qué cosas han funcionado bien.

El desarrollo de la aplicación en lo que tiene que ver con el frontend atendiendo la base de datos de firebase, se completado todo el CRUD, aplicando modelo, Controller y rutas

Se ha realizado la validación inicial en cada Activity,en la regla de negocios básicos, que son posibles antes de iniciar la conexión con la base de datos

* Cuales hay que mejorar.

El tiempo asignada debido a estar solo ,debo invertir mas tiempo en los procesos

Estudio de la conexión con el API de datos y el manejo de la base de datos iinterna

* Qué cosas quiere probar hacer en la siguiente iteración.

Validaciones completas de reglas de negocio básicas

Conexión al API de datos

* Qué ha aprendido.

El desarrollo de frontend con el CRUD completo , me ha complementado los conocimientos de los ciclos anteriores

El manejo de los objetos para las validaciones dentro de las Activity

* Cuales son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente

El tiempo invertido en el proyecto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Que salió bien en la iteración(aciertos)? | Que no salió bien en la iteración(errores) | Que mejoras serán implementadas |
| Finalización del frontend | Conexión al API de datos | La definición de las tareas para cada sprint |
| Afinación de los Activity |  |  |
| Validación de los contenidos de los objetos |  |  |